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Representação no Brasil
	
TERMOS DE REFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA
	
TRPF N.º
	
01/2018

	Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

	SAS – Quadra 5 – Bloco  6 Ed. CNPq/IBICT/UNESCO – 9º andar – 70070-914 – Brasília – DF – Brasil  Tel.: 55 (61) 321-3525 – E-mail: UHBRZ@unesco.org.br


	Dados Gerais

	1 – Acordo: Projeto de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental
	2 – Código do Projeto:
914BRZ2001

	
	

	3 – Unidade
IBRAM/DF
	4 – Título do Projeto: Projeto de Cooperação Técnica Internacional para Qualificação da Gestão Ambiental pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental

	
	

	5 – Agente Financeiro
	6 – Categoria de Gasto
	7– ”No Objection”(Obrigatoriedade)
	8 – Enquadramento AP/PRODOC

	Tesouro GDF
	6a
	6b
	NÃO
	Objetivo...:
	1

	
	
	
	
	
	Resultado:
	1.2

	
	
	

	
	
	Atividade.:
	1.2.3  e 1.2.4



	9 – Finalidade da Contratação: 

Contratar consultoria especializada para realizar estudos e proposições com o objetivo de construir documentação necessária da fase de Planejamento da Contratação de Soluções de TI – PCTI, com vistas a “Desenvolver o Módulo Geospacial complementar ao SISBRAM”, listado como “Necessidade 11” do Plano Diretor de TI – PDTI do IBRAM.

Todo processo será conduzido sob a luz das boas práticas para contratação de solução de TI, em consonância com a Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4/2014, conforme orientado pelo Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V 3.0 (2017).

Para tal, será necessário elaborar documentação por meio de relatórios de processos, atividades e artefatos do sistema, com o objetivo de apoiar os profissionais do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM na realização de contratações de soluções de TI.


	10 – Atividades que deverão ser executadas:

10.1 – Conhecimento do processo em torno do “Módulo Geospacial complementar ao SISBRAM”, listado como “Necessidade 11” do Plano Diretor de TI – PDTI do IBRAM, além da Proposta nº 028556/2017, constante no Sistema de Gestão de Convênios - SICONV do Ministério do Meio Ambiente – MMA;

10.2 – Revisão e Atualização dos elementos técnicos dos documentos que orientaram a Proposta nº 028556/2017, constante no Sistema de Gestão de Convênios - SICONV do Ministério do Meio Ambiente – MMA;

10.3 - Elaboração do Planejamento de Contratação de Solução de TI – PCTI, conforme orientado pelo Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V 3.0 (2017);

10.4 - Elaboração de Artefatos para contratação de Fábrica de Software em consonância com a Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4/2014, apresentando documentação que atenderá o PCTI.

	

	11 – Produtos ou Resultados Previstos:

· Produto 1

Estudo Técnico Preliminar da Contratação: Documento descritivo com minuta do Estudo Técnico Preliminar da Contratação que tem por objetivo realizar uma análise detalhada sobre a viabilidade, ou não, da demanda gerada no DOD. Além disso, ele visa garantir a continuidade do negócio, enquanto for necessário à Administração Pública. Este documento tem por objetivo a elucidação dos seguintes conteúdos:

Definição e especificação das necessidades de negócio e tecnológicas;
Avaliação das soluções disponíveis;
Analise do Custo Total de Propriedade;
Escolha de solução de TI;
Justificativa de escolha da solução de TI;
Avaliação de necessidades de adequação;
Avaliação e definição de recursos materiais e humanos;
Definição de mecanismos de continuidade e
Analise sobre viabilidade da contratação. 

· Produto 2

Análise de Riscos: Documento descritivo com minuta de Análise de Riscos, que tem por objetivo identificação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual e os riscos que impeçam a Solução de não alcançar os resultados que atendam às necessidades deste IBRAM. Para cada risco identificado, devem ser relacionados os potenciais danos que a ocorrência do evento relacionado ao risco pode provocar, bem como sua probabilidade. Para cada risco, também devem ser definidas as respectivas ações de prevenção e contingência, bem como seus responsáveis. Este documento tem por objetivo a elucidação dos seguintes conteúdos:

Identificação de Riscos que Comprometem o Sucesso; 
Identificação de Riscos de Não Atendimento das Necessidades;
Identificação de Probabilidade de Ocorrência;
Identificação de Danos Potencias;
Definição de Ações de Prevenção; 
Definição de Responsáveis; 
Definição de Ações de Contingência e 
Definição de Responsáveis. 

· Produto 3

Termo de Referência: Documento descritivo com minuta de Termo de Referência onde serão consolidadas as principais informações das etapas anteriores.  Haverá a definição do objeto da contratação de forma precisa, seguida da justificativa da contratação e da descrição detalhada da Solução de TI, conforme arts. 15 e 16 da IN 4/2014 consolidadas as principais informações das etapas anteriores. . Este documento tem por objetivo a elucidação dos seguintes conteúdos:

Definir Objeto; 
Justificar e Descrever a Solução de TI; 
Definir Requisitos; 
Especificar Requisitos; 
Definir Responsabilidades
Elaborar Modelo de Execução; 
Elaborar Modelo de Gestão; 
Elaborar Estimativa de Preços (Com métricas aceitas pelo TCDF); 
Elaborar Adequação Orçamentária; 
Elaborar Cronograma Físico Financeiro; 
Definir Regime de Execução; 
Definir o parcelamento da Solução de TI; 
Avaliar Necessidade de Separar Licitações; 
Estabelecer Discriminação dos Itens nas Propostas; 
Estabelecer Critérios para Seleção do Fornecedor; 
Definir Participação de Consórcios e/ou Subcontratação e 
Avaliar Necessidade de Audiência ou Consulta Pública. 

*Referência: Guia de Boas Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação V 3.0, Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação, Brasília – DF, 2017.


	12 – Requisitos de Qualificação

Como comprovação das qualificações abaixo enumeradas, serão considerados apenas certificados, diplomas, contratos de trabalho, atestados de capacidade técnica emitidos por órgãos do governo ou empresas privadas e outros documentos oficiais.
Perfil do Especialista: Possuir habilidades analítica e conhecimento de diferentes métodos/procedimentos, com capacidade para formular análises, recomendações, propostas e pareceres técnicos e exercer atividades de supervisão e planejamento.


A. Exigências Obrigatórias:
a. Formação superior na área de Tecnologia da Informação;
b. Experiência de 6 (seis) anos em especificação e/ou desenvolvimento de softwares de geoprocessamento;

B.  Conhecimento Desejável:
a. Experiência em Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação
b. Experiência em Gerenciamento de riscos em desenvolvimento de software
c. Experiência em Gerenciamento Projetos de Desenvolvimento de Software
d. Experiência em Desenvolvimento de soluções tecnológicas com geoprocessamento
e. Experiência em Modelagem UML
f. Experiência em métricas de contagem em precificação de software


	Observação: 
· [bookmark: _GoBack]Os critérios para pontuação do item B. Conhecimento Desejável, sobre as experiências apresentadas, constam no Anexo I deste Termo de Referência.
· O IBRAM/DF não disponibilizará infraestrutura (computador, acesso a internet, mesa, cadeira, etc) para o Consultor confeccionar seus artefatos.


	13 – Enquadramento da Atividade:


	Objetivo imediato 1: Capacidade técnica dos servidores do IBRAM para a gestão, o monitoramento da qualidade ambiental, a geração de receitas e para a comunicação institucional, ampliada.  

Resultado 1.3: Sistema de informação do IBRAM/DF expandido.

Atividade 1.3.1: Elaborar, e apontar formas de implementação, dos módulos de monitoramento ambiental, educação ambiental, gestão de áreas protegidas e corredores ecológicos, gestão das compensações florestais e ambientais, averbação de reserva legal e serviços administrativos no sistema de informação do IBRAM/DF.


	14 – Modalidade da Contratação: Produto

	

	15 – Vigência do Contrato: 45 dias 

16 – Valor Contratado: R$ 42.000,00              

16.1 – Equipe Permanente: Tabela: NÃO             Nível: NÃO                     Step: NÃO % 

16.2 – Temporário: Conforme quadro abaixo (condições de pagamento) NÃO

Início: 15/09/2018 Término: 30/10/2018 

1ª Parcela: NÃO Demais Parcelas: NÃO Valor Total do Contrato: NÃO

	

	

	

	

	

	

	

	
	16.3 – Produto: (Conforme quadro abaixo (condições de pagamento)

	
	

	
	16.4 – Financiamento de Atividades: (Conforme quadro abaixo (condições de pagamento) NÃO

	
	

	17 - Condições de Pagamento

	Parcela 
	Após cumprimento/ entrega e aprovação pela UNESCO da(o) seguinte atividade/produto
	Itens 10 e11 do TR
	Última data para entrega
	Valor da parcela (R$)


	1
	Produto 1
Documento descritivo com minuta do Estudo Técnico Preliminar da Contratação
	15 dias
	30/09/2018
	R$ 8.400,00

	2
	Produto 2
Documento descritivo com minuta de Análise de Riscos
	30 dias
	15/10/2018
	R$ 11.340,00

	3
	Produto 3
Documento descritivo com minuta de Termo de Referência 
	45 dias
	30/10/2018
	R$ 14.840,00

	Total
	R$ 42.000,00

	18 – Pagamento adiantado: NÃO

	

	19 – Finalidade do adiantamento: (justificativa detalhada) NÃO

	



	PROJETO - Autorização da Ação Administrativa

	20 – Preenchimento


	Nome:
	

	Cargo/Função:                            
	
	Data:
	
	Assinatura:
	

	

	Certificação
	Autorização

	
Confirmo todas as informações contidas neste Termo de Referência e certifico que estão de acordo com  os objetivos definidos
no documento de cooperação
	
Ratifico essas informações e solicito as providências pertinentes.




	Nome:
	
	Nome:
	

	Cargo Função:
	
	Cargo Função:
	

	Data:
	
	Data:
	

	Assinatura/Carimbo:
	


	Assinatura/Carimbo:
	

	UNESCO – Autorização da Ação Administrativa

	21 - Oficial de Projeto
	Administrador da UNESCO

	
	

	Data:
	
	Data:
	

	
	

	Assinatura/Carimbo:
	Assinatura/Carimbo:
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